## Slide 1: PROJECT MANAGEMENT, GESTIONE OPERE PUBBLICHE E CONSTRUCTION MANAGEMENT “La formazione dei nuovi professionisti” Martedì 14 maggio 2013 Napoli - Aula Bobbio Facoltà di Ingegneria Federico II
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
Centro L.U.P.T
Università di Napoli Federico II

## Slide 2: Legislazione in materia di LL.PP: percorso Storico dalla legge 143/49 al DPR163/2006 ( codice De Lise)
Legge 143/49
Legge Quadro sui Lavori pubblici n.109/94 Legge Merloni
Regolamento Attuazione n.554 del 1999
D.LGS 12 Aprile 2006 n.163 (codice De Lise)
L.U.P.T.
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture

## Slide 3
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Legge 143/49
Stabiliva elenco operazioni da espletare
Il progettista era tenuto ad osservare norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, sicurezza, igiene, ambiente,ecc., di norma non presentava una progettazione esecutiva dettagliata
La responsabilità civile scelte tecniche pesava impresa costruttrice

## Slide 4
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
LEGGE 109/94 –LEGGE MERLONI regolamento attuazione n.554/1999
Normativa italiana recepisce orientamenti normativi europei e inizia a tener conto di project management e progettazione integrata
Stabiliva chiara distinzioni di ruoli, diritti e responsabilità tra amministrazione pubblica e fornitori di beni e servizi cioè professionisti e imprese di costruzione
Obbligo di elaborare Programma triennali con elenco dei lavori per settore,priorità dell’intervento,piano finanziario complessivo e tempi di attuazione

## Slide 5
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
LEGGE 109/94 – LEGGE MERLONI regolamento attuazione n.554/1999
La legge Merloni mirava a garantire:
Qualità dell’opera e rispondenza alle finalità relative
Conformità alle norme ambientali e urbanistica
Soddisfacimento requisiti essenziali

## Slide 6
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
D.LGS n.163 de 12 aprile 2006 Codice De Lise
Recepisce le direttive europee, leggi e regolamenti nazionali oltre che circolari Ministeriali in materia LL.PP abroga la legge 109/94
Recepisce
Direttiva 2004/18 -Coordinamento appalti pubblici procedure aggiudicazione appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
Direttiva 2004/17 Procedure appalti Enti erogatori acqua,energia,e Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
Abroga
La legge 11 febbraio 1994 n.109
in parte il DPR 21 dicembre 199 n.554 regolamento di attuazione
Sostituito
DPR 5 ottobre 2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione DLGS 12 aprile 2006 n.163

## Slide 7
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Finalità del D.lgs 163/2006
Compilazione unico testo normativo
Semplificazione procedure di affidamento
Conferimento all’autorità per la vigilanza dei compiti di vigilanza
Adeguamento della normativa alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004 “che si esprime a favore della possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di scegliere liberamente tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa perché ciò costituirebbe conseguenza dell’applicazione

## Slide 8
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Studi di fattibilità e Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Nuovi prezzi- dettagliate tutte le voci di spesa che rientrano nelle spese generali
Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Verifica del progetto- riguarda tutti i livelli di progettazione
Validazione del progetto-atto formale che riporta l’esito delle verifiche, sottoscritta dal RUP fa riferimento al rapporto conclusivo del preposto alla verifica
DPR 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163”

## Slide 9
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Il Project Management nella Gestione dell’Opera Pubblica
Schemi organizzativi tipici:
Organizzazione Gerarchica Verticale: strutturata per funzioni con unità di linea (progettazione, appalti, controlli, gestione risorse eccetera) ed unità di staff (ragioneria, tesoreria eccetera).
Organizzazione per Opere di Tipo Orizzontale: in cui l’intera struttura è dedicata esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo.
Nell’organizzazione gerarchica tradizionale di tipo verticale, il personale è raccolto in nuclei operativi specializzati o uffici ed ogni specialista è in grado, all’interno della propria unità e sotto la supervisione del capo funzione (capo ufficio, appaltatore, ingegnere direttore dei lavori, eccetera), di operare in modo autonomo essendo il suo lavoro automaticamente coordinato con quello degli altri grazie alle sue conoscenze e capacità standardizzate.

## Slide 10
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
RUP
CAPO FUNZIONE
Specialista Specialista Specialista Specialista
Nucleo operativo
L’organizzazione per opere – ovvero fasi di progettazione dei lavori, di appalto, costruzione e collaudo - invece, è concepito come una struttura temporanea che mira ad un obiettivo ben definito con specialisti caratterizzati da diversa competenza.
Gli specialisti risultano svincolati dal rapporto gerarchico con il proprio capo funzione che assume il ruolo di coordinatore in stretto rapporto di collaborazione.

## Slide 11
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
RUP
Capo Funzione
Impianti
Strutture
Interni
Architettura
Ambiente
Meccanica
Gruppo di Lavoro
Il Responsabile Unico del Procedimento deve stabilire cosa
occorre fare e quando occorre farlo
- I Capi Funzione stabiliscono come farlo.

## Slide 12
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Project Manager:
Figura professionale il cui compito è quello di pianificare e gestire lo sviluppo di specifici progetti, coordinando le altre risorse umane affinché venga raggiunto l'obiettivo previsto, nei tempi e nei costi previsti.
• rispetto dei tempi
• rispetto dei costi
• rispetto della qualità
• controllo dei rischi
• gestione delle risorse umane
• organizzazione delle comunicazioni
• cura delle fonti di approvvigionamento
RUP:
Provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario; svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, oltre quello di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
• rispetto dei tempi
• rispetto dei costi
• rispetto della qualità
• sicurezza e salute dei lavoratori
• manutenzione programmata.
IL PROJECT MANAGER E RUP A CONFRONTO

## Slide 13
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
I NUOVI PROFESSIONISTI
CLIENT
DESIGN TEAM
PROJECT MANAGER
Sr. CONSTRUCTION MANAGER
M.E.P.S. MANAGER
CONSTRUCTION MANAGER
SITE MANAGER
ESTIMATOR
QUANTITY
SURVEYOR

## Slide 14
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
I NUOVI PROFESSIONISTI
PROJECT MANAGER
E' il responsabile unico del progetto e del suo risultato coordina il team di progetto, il team di costruzione ed il team amministrativo. E’ l’unico referente del cliente ed è responsabile verso la società di appartenenza dei risultati tecnici, economici e commerciali preventivati. Deve avere capacità manageriali in vari campi ed una spiccata leadership per gestire i vari team ed i loro scontri (* visita periodica in cantiere).
Sr. CONSTRUCTION MANAGER
E’ il responsabile del team di costruzione, dipende direttamente dal PM e si coordina con gli altri del team. E’ responsabile della gestione operativa ed economica dei fornitori e delle tempistiche di realizzazione.
E’ inoltre responsabile della logistica di cantiere e della sua organizzazione. Deve avere capacità tecniche ed organizzative nonché capacità commerciali nella gestione dei fornitori. (* presenza fissa in cantiere)
CONSTRUCTION MANAGER
Essendo parte del team di cantiere si responsabilizza di una o più “sottocommesse” o “pacchetti” di appalto seguendo personalmente la loro realizzazione. E’ responsabile delle tempistiche delle lavorazioni che gli vengono assegnate e del controllo qualità sulle stesse. Deve avere buone conoscenze tecniche e capacità gestionali ed organizzative per evitare attriti tra le varie imprese facenti parte del progetto. (*presenza fissa in cantiere)
MEPS MANAGER
Letteralmente Mechanical Electrical Plumbing Services. E’ un construction manager dedicato alla parte impiantistica. Normalmente impiegato in progetti ad alto contenuto impiantistico deve coordinare e gestire i fornitori elettrici, meccanici ed impiantisti vari. Deve avere alta preparazione tecnica ed attuare un controllo quotidiano sulla qualità e sulla rispondenza al capitolato di quanto realizzato (*presenza fissa in cantiere).

## Slide 15
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
I NUOVI PROFESSIONISTI
SITE MANAGER
I SM affiancano i CM nel controllo e nella gestione dei fornitori. Sono in particolare responsabili di vari compiti quotidiani e ripetitivi quali il conteggio e la registrazione del personale in cantiere, il controllo delle attività svolte, ed il controllo qualità. Devono avere capacità tecniche relative alla commessa che gli viene assegnata e capacità di comando verso i fornitori.(*presenza fissa in cantiere)
ESTIMATOR
E' il responsabile della budgettizazione del progetto. Si coordina con il team di progetto e con il project manager per la raccolta dei dati fondamentali e costruisce il budget per l’operazione. Dovrà approfondire il budget varie volte man mano che la fase di progettazione avanza. Il suo compito ufficiale termina al momento del “tender period”. Deve avere esperienza dei prezzi di mercato e grandi capacità divinatorie.
QUANTITY SURVEYOR
E’ il responsabile controllo costi del progetto ed il naturale erede dell’estimator. Il suo compito è il rispetto del budget approvato in fase di tender e di procurement e durante l’esecuzione delle lavorazioni. E’ responsabile della stesura del “cost plan” strumento di aggiornamento economico – amministrativo del progetto. Deve avere buona conoscenza dei prezzi di mercato e capacità di controllo accurate.

## Slide 16
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
I NUOVI PROFESSIONISTI
La formazione
Tali figure in base all’art.10 comma 5 del D.lgs 163/06 devono avere “titoli di studio adeguati in relazione ai compiti per cui sono nominati” e requisito tecnico soltanto per i lavori attinenti all’ingegneria e all’architettura

## Slide 17
Prof. Carmen Cioffi
Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale dei Progetti
e delle Infrastrutture
L.U.P.T.
Grazie per l’attenzione